# DATABASE_AND_SECURITY_REVIEW.md — Revisão de Banco e Segurança

Revisão detalhada do banco de dados (Supabase/PostgreSQL), das políticas de RLS, do Storage, das permissões e dos riscos de segurança do Born to Run. Baseada em supabase/schema.sql (fonte da verdade), lib/actions/* e middleware.ts. Inclui inconsistências, melhorias, possíveis alterações de schema e um plano de migração. Nenhum segredo é exposto neste documento.

## Sumário do veredito

- Modelagem: sólida e coesa; um bom ativo do projeto.

- RLS: habilitada em todas as tabelas, majoritariamente correta, com 3 falhas relevantes (DELETE em profiles ausente, WITH CHECK faltando em UPDATE admin, privacidade de treinos inexistente vs. prometida).

- Storage: buckets bem configurados.

- Maior risco transversal: cliente Supabase sem tipos Database, o que esconde erros de coluna até o runtime.

- Segredos: nenhuma chave real versionada; .env* no .gitignore; .env.example provido.

## 1. Tabelas Existentes

Todas em public, com RLS habilitada.

### 1.1 profiles

| Coluna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | uuid_generate_v4() |
| user_id | UUID | UNIQUE, FK → auth.users(id) ON DELETE CASCADE |
| full_name | TEXT | default '' |
| avatar_url | TEXT | nullable |
| bio | TEXT | nullable |
| cidade | TEXT | nullable |
| objetivo | TEXT | nullable |
| role | TEXT | CHECK IN (‘member’,‘admin’) — não existe treinador |
| created_at/updated_at | TIMESTAMPTZ | trigger de updated_at |

### 1.2 posts

| Coluna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| user_id | UUID | FK → auth.users(id) CASCADE |
| caption | TEXT | nullable (não content) |
| photo_url | TEXT | nullable (não image_url) |
| distance_km | NUMERIC(6,2) | métrica de corrida |
| duration_minutes | INTEGER |  |
| pace | TEXT |  |
| created_at/updated_at | TIMESTAMPTZ |  |

### 1.3 comments

| Coluna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| post_id | UUID | FK → posts(id) CASCADE |
| user_id | UUID | FK → auth.users(id) CASCADE |
| content | TEXT | CHECK length 1–500 |
| created_at | TIMESTAMPTZ |  |

### 1.4 likes

| Coluna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| post_id | UUID | FK → posts(id) CASCADE |
| user_id | UUID | FK → auth.users(id) CASCADE |
| — | — | UNIQUE(post_id, user_id) (impede like duplicado) |
| created_at | TIMESTAMPTZ |  |

### 1.5 workouts

| Coluna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| title | TEXT | not null |
| description | TEXT | not null |
| level | TEXT | CHECK IN (‘iniciante’,‘intermediario’,‘avancado’) |
| objective | TEXT | not null |
| scheduled_date | DATE | nullable |
| created_by | UUID | FK → auth.users(id) CASCADE |
| created_at/updated_at | TIMESTAMPTZ |  |

Não existe assigned_to. Não há noção de “treino privado por aluno” no schema.

### 1.6 announcements

| Coluna | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| title | TEXT | not null |
| content | TEXT | not null |
| created_by | UUID | FK → auth.users(id) CASCADE |
| created_at/updated_at | TIMESTAMPTZ |  |

## 2. Relacionamentos

auth.users (Supabase Auth)
   │ 1:1  (user_id UNIQUE)
   └── profiles
   │ 1:N  (posts.user_id)
   └── posts ──1:N── comments (post_id)
   │            └──1:N── likes (post_id, UNIQUE por user)
   │ 1:N  (workouts.created_by)
   └── workouts
   │ 1:N  (announcements.created_by)
   └── announcements

- Observação importante: os vínculos de posts, workouts, comments, likes e announcements são para auth.users, não para profiles. Portanto não existem as FKs posts_created_by_fkey nem workouts_created_by_fkey que o código quebrado referencia. Para exibir dados do autor, é preciso juntar posts.user_id/workouts.created_by com profiles.user_id explicitamente (não há relacionamento nomeado direto com profiles).

## 3. Migrations

- Estado atual: o banco é definido por um único arquivo supabase/schema.sql (não há pasta de migrações versionadas).

- Riscos: sem histórico de migrações, é difícil evoluir o schema com segurança, reproduzir ambientes e reverter mudanças.

- Recomendação: adotar supabase/migrations/ com migrações incrementais e numeradas (ex.: 0001_init.sql, 0002_profiles_delete_policy.sql, …), mantendo o schema.sql como snapshot ou substituindo-o pelo fluxo de migrações do Supabase CLI.

## 4. Inconsistências Encontradas

| # | Inconsistência | Origem | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papel treinador não existe (CHECK só member/admin) | HANDOVER e app/actions/workouts.ts dependem dele | Código morto/quebrado |
| 2 | Colunas posts.content / posts.image_url não existem (são caption/photo_url) | HANDOVER, feed /dashboard, /fotos, app/actions/post.ts | Feed e fotos quebrados |
| 3 | Coluna workouts.assigned_to não existe | HANDOVER, /treinos, CreateWorkoutModal | Promessa de privacidade falsa |
| 4 | FKs posts_created_by_fkey / workouts_created_by_fkey não existem | queries do código quebrado | Erros de runtime |
| 5 | Cliente Supabase sem tipos Database | setup dos clients | Erros de coluna só em runtime |
| 6 | profiles sem policy de DELETE | schema.sql | deleteMember falha silenciosa |
| 7 | profiles_update_admin sem WITH CHECK | schema.sql | Admin pode gravar fora do escopo |
| 8 | workouts_select USING (true) | schema.sql | Todos veem todos os treinos (contradiz UI) |
| 9 | resetPassword com redirectTo para domínio do Supabase | lib/actions/auth.ts | Reset de senha quebrado |

## 5. Políticas RLS (análise detalhada)

### 5.1 profiles

- profiles_select — SELECT para authenticated (true): qualquer autenticado vê todos os perfis. Aceitável para uma comunidade de equipe; considerar limitar campos sensíveis se necessário.

- profiles_update_own — UPDATE próprio (user_id = auth.uid()) com WITH CHECK. ✅

- profiles_update_admin — UPDATE para admin (is_admin()), sem WITH CHECK. ⚠️ Adicionar WITH CHECK (public.is_admin()).

- DELETE — ausente. ❌ Adicionar profiles_delete_admin (FOR DELETE ... USING (public.is_admin())) para viabilizar remoção de membros. Avaliar também deletar o usuário em auth.users (via função server-side com service_role, fora do cliente) para remoção completa.

### 5.2 posts

- SELECT true; INSERT user_id = auth.uid(); UPDATE próprio; DELETE próprio ou admin. ✅ Bem modelada.

### 5.3 comments

- SELECT true; INSERT próprio; DELETE próprio ou admin. ✅ (Sem UPDATE — comentários imutáveis; ok.)

### 5.4 likes

- SELECT true; INSERT próprio; DELETE próprio; UNIQUE(post_id,user_id). ✅

### 5.5 workouts

- SELECT true (todos veem tudo); INSERT/UPDATE/DELETE só admin. ⚠️ A leitura pública contradiz a UI que promete “treinos designados a você”. Decidir modelo (ver §7).

### 5.6 announcements

- SELECT true; INSERT/UPDATE/DELETE só admin. ✅

### 5.7 Funções de apoio

- is_admin() — SECURITY DEFINER, STABLE, checa role='admin' para auth.uid(). ✅ Boa prática (evita recursão de RLS).

- handle_new_user() — SECURITY DEFINER, cria profile no signup. ✅

- Triggers de updated_at. ✅

## 6. Storage e Permissões

### 6.1 Buckets

- avatars — público, limite 5MB, MIME jpeg/jpg/png/webp.

- post-images — público, limite 10MB, MIME jpeg/jpg/png/webp.

### 6.2 Policies de Storage

- avatars: leitura pública; insert/update/delete restritos à pasta do próprio usuário ((storage.foldername(name))[1] = auth.uid()::text). ✅

- post-images: leitura pública; insert por qualquer autenticado; delete pelo dono da pasta ou admin. ⚠️ INSERT não restringe a pasta ao auth.uid() — qualquer autenticado pode subir em qualquer caminho do bucket. Considerar restringir o insert por pasta do usuário (consistência com avatars).

### 6.3 Observações

- Buckets públicos expõem as URLs de leitura por padrão — adequado para avatares e fotos de feed públicas na comunidade, mas ciente de que qualquer um com a URL acessa o arquivo.

- Definir limpeza de arquivos órfãos (quando um post/perfil é excluído, remover a imagem correspondente do Storage) — hoje não há.

## 7. Possíveis Alterações de Schema

Decisões a tomar (documentar a escolha antes de migrar):

### 7.1 Modelo de papéis

- Opção A (recomendada): manter member/admin. Robson = admin. Simples e já suportado.

- Opção B: adicionar treinador ao CHECK e diferenciar permissões de admin vs treinador. Só se houver requisito real de separação; exige revisar todas as policies e o código.

### 7.2 Privacidade de treinos

- Opção A (simples): treinos são da equipe (todos os autenticados veem). Ajustar a copy para não prometer privacidade. Manter workouts_select USING (true).

- Opção B (privado por aluno): adicionar workouts.assigned_to UUID REFERENCES auth.users, e RLS workouts_select USING (assigned_to = auth.uid() OR public.is_admin()). Exige UI de atribuição no admin e migração de dados.

### 7.3 Correções de RLS (independem das opções acima)

- Adicionar profiles_delete_admin.

- Adicionar WITH CHECK em profiles_update_admin.

- (Opcional) restringir INSERT em post-images por pasta do usuário.

### 7.4 Tipagem

- Gerar tipos Database do Supabase e aplicar aos clients (createBrowserClient<Database> / createServerClient<Database>), eliminando any e pegando erros de coluna em compile-time.

## 8. Plano de Migração (sugerido)

Aplicar em ambiente de teste do Supabase primeiro; validar com um usuário member e um admin; só então promover a produção. Fazer backup antes.

- 0001_init.sql — snapshot do schema atual (baseline).

- 0002_profiles_delete_policy.sql

  - CREATE POLICY "profiles_delete_admin" ON public.profiles FOR DELETE TO authenticated USING (public.is_admin());

- 0003_profiles_update_admin_withcheck.sql

  - Recriar profiles_update_admin com USING (public.is_admin()) WITH CHECK (public.is_admin());

- (Se Opção B de treinos) 0004_workouts_assigned_to.sql

  - ALTER TABLE public.workouts ADD COLUMN assigned_to UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE;

  - Recriar workouts_select com USING (assigned_to = auth.uid() OR public.is_admin());

  - Índice em assigned_to.

- (Se Opção B de papéis) 0005_role_treinador.sql

  - Alterar o CHECK de role para incluir 'treinador' e ajustar is_admin()/policies conforme a política de permissões.

- (Opcional) 0006_post_images_insert_scope.sql

  - Restringir INSERT em post-images à pasta do auth.uid().

- Tipos: gerar Database types e commitar em types/ (ex.: types/database.types.ts), integrando aos clients.

Validação pós-migração (checklist): - Admin remove membro → 1 linha afetada + feedback de sucesso. - Member tenta UPDATE de outro perfil → bloqueado. - (Opção B) Member vê só treinos designados; admin vê todos. - Upload de avatar/post continua funcionando dentro do escopo. - tsc acusa erro ao referenciar coluna inexistente (tipos ativos).

## 9. Riscos de Segurança e Mitigações

| Risco | Severidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Erros de coluna só em runtime (sem tipos) | 🔴 Crítico | Gerar/aplicar tipos Database |
| Falha silenciosa em deleteMember | 🟠 Alto | Policy DELETE + tratamento de erro com feedback |
| WITH CHECK ausente em UPDATE admin | 🟠 Alto | Adicionar WITH CHECK |
| Treinos expostos a todos (vs. promessa) | 🟠 Alto | Decidir modelo (A/B) e alinhar copy/RLS |
| INSERT amplo em post-images | 🟡 Médio | Restringir por pasta do usuário |
| Middleware sem reforço de admin | 🟡 Médio | Checar admin no middleware (defesa em profundidade) |
| Convenção middleware descontinuada | 🟡 Médio | Migrar para proxy (Next 16) |
| service_role exposta no cliente | 🔴 Crítico (se ocorrer) | Nunca usar service_role no cliente; só em server/edge seguro |
| Arquivos órfãos no Storage | 🟢 Baixo | Rotina de limpeza ao excluir post/perfil |
| Vulnerabilidades transitivas (postcss) | 🟡 Médio | Atualizar dependências com cautela |

## 10. Segredos e Variáveis de Ambiente

- Variáveis usadas no código: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL e NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY — ambas públicas por natureza (prefixo NEXT_PUBLIC_), seguras para o cliente porque a segurança real está na RLS.

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (se um dia necessária para operações administrativas server-side, como excluir usuário em auth.users): jamais com prefixo NEXT_PUBLIC_, jamais no cliente, jamais versionada. Usar apenas em código de servidor confiável.

- .env* está no .gitignore; o único arquivo versionado é .env.example (com placeholders). A auditoria não encontrou chaves reais no repositório.

- Regra: a segurança do Supabase depende da RLS, não do sigilo da anon key. Portanto, manter as policies corretas é a defesa principal.

## 11. Conclusão

O banco é o ativo mais bem construído do projeto: modelagem coesa, RLS real e Storage adequado. As correções necessárias são cirúrgicas (policy DELETE, WITH CHECK, decisão de privacidade de treinos) e devem vir acompanhadas da tipagem Database, que é a mudança de maior impacto para a qualidade — pois transforma dezenas de bugs de runtime em erros de compilação. Executar essas mudanças na Fase 2 do FABLE_REBUILD_PLAN.md, com migrações versionadas e validação de RLS por papel.

Fim do DATABASE_AND_SECURITY_REVIEW.md.