# FABLE_REBUILD_PLAN.md — Plano Mestre de Reconstrução (16 Fases)

Este é o documento mais importante do repositório. Ele guia toda a reconstrução do Born to Run de um projeto que não compila para um produto estável, honesto, seguro e polido. As fases estão ordenadas por dependência: execute na sequência. Não pule etapas — cada fase assume que as anteriores foram concluídas e validadas.

## Princípios do plano

- Consolidar antes de estender. Elimine duplicações antes de adicionar features.

- Schema é a fonte da verdade. Alinhe o código ao supabase/schema.sql; só mude o schema via migração planejada (Fase 2).

- Verde de verdade a cada fase. lint, typecheck e build devem passar ao final de cada fase (a partir da Fase 1).

- Sem dados inventados. Respeite os dados oficiais do AGENTS.md; nunca fabrique contatos, números ou depoimentos.

- Mobile-first e acessível. Toda tela nasce pensando em 375px e em WCAG AA.

- Commits pequenos, em português, referenciando a fase (ex.: feat(fase-3): design system Tailwind v4).

## Estado inicial (pré-Fase 1)

- Build/lint/typecheck falham.

- Duplicação de actions/rotas/componentes.

- Feed, fotos, logout, reset de senha, remover membro quebrados.

- Navegação pública por âncoras; galeria com imagens irrelevantes; contatos placeholder.

## Convenção de cada fase

Cada fase traz: Objetivo · Arquivos afetados · Alterações · Dependências · Riscos · Critérios de conclusão · Testes.

## FASE 1 — Arquitetura e Limpeza

Objetivo: fazer o projeto compilar e eliminar a duplicação estrutural, escolhendo uma única implementação correta por feature.

Arquivos afetados: - components/feed/PostCard.tsx (corrigir export) - app/(dashboard)/dashboard/feed/page.tsx (corrigir import) - Remover: app/actions/post.ts, app/actions/workouts.ts, app/actions/profile.ts (após migrar o útil), lib/supabase/middleware.ts - Consolidar rotas: manter /dashboard/*, remover /treinos, /perfil, /fotos da raiz do grupo - Consolidar componentes: escolher entre CreatePost/NewPostForm e PerfilForm/ProfileForm - Limpar imports/variáveis não usados (12 warnings de lint) - Remover assets padrão do create-next-app em public/

Alterações: 1. Padronizar PostCard (definir named export único e ajustar todos os imports para o mesmo padrão). 2. Eleger lib/actions/ como única fonte de server actions; apagar app/actions/. 3. Definir o conjunto único de rotas do aluno sob /dashboard/* e remover as rotas irmãs quebradas. 4. Escolher um componente por função e apagar o concorrente. 5. Remover código morto (lib/supabase/middleware.ts), imports não usados e assets órfãos. 6. Corrigir erros de lint (no-explicit-any, no-unescaped-entities).

Dependências: nenhuma (é a primeira fase).

Riscos: apagar a implementação errada e manter a certa exige atenção; risco de remover algo ainda referenciado. Mitigação: grep por imports antes de apagar cada arquivo.

Critérios de conclusão: - npm run build passa. - npm run lint sem erros (warnings zerados ou justificados). - Não há duas actions/rotas/componentes para a mesma função. - grep não encontra imports de arquivos removidos.

Testes: - npm run build && npm run lint && npx tsc --noEmit verdes. - Navegar por todas as rotas em dev sem erro de import.

## FASE 2 — Banco de Dados e Segurança

Objetivo: tornar o schema coerente com o produto pretendido e fechar as brechas de RLS.

Arquivos afetados: - supabase/schema.sql - Nova pasta supabase/migrations/ (migrações versionadas) - types/index.ts (se o modelo de papéis mudar)

Alterações: 1. Policy de DELETE em profiles para admin (corrige “remover membro” — hoje falha silenciosa). 2. Adicionar WITH CHECK em profiles_update_admin. 3. Decisão de papéis: manter member/admin (recomendado) ou introduzir treinador no CHECK — decidir e documentar. Se mantiver, garantir que nenhum código dependa de treinador. 4. Decisão de privacidade de treinos: (a) manter treinos públicos a todos os autenticados (simples) ou (b) introduzir assigned_to + RLS por aluno. Documentar a escolha e migrar de acordo. 5. Gerar tipos Database do Supabase e passar a tipar os clients. 6. Estruturar migrações versionadas (deixar de depender de um único schema.sql).

Dependências: Fase 1 (código consolidado antes de mexer no contrato de dados).

Riscos: mudanças de schema podem quebrar queries; RLS mal ajustada pode expor/bloquear dados. Mitigação: aplicar em ambiente de teste do Supabase, validar cada policy com usuário member e admin.

Critérios de conclusão: - deleteMember remove de fato (com feedback de erro/sucesso). - Policies revisadas com USING/WITH CHECK corretos. - Tipos Database integrados; queries com coluna errada passam a falhar em compile-time. - Modelo de papéis e de privacidade documentados no DATABASE_AND_SECURITY_REVIEW.md.

Testes: - Cenários RLS: member tenta ação de admin (deve falhar), admin remove membro (deve funcionar). - tsc acusa erros ao usar coluna inexistente (prova de que a tipagem funciona).

## FASE 3 — Design System

Objetivo: eliminar a quebra de estilo e criar um design system único e coerente em Tailwind v4.

Arquivos afetados: - app/globals.css - tailwind.config.ts (remover ou reativar via @config — decisão única) - app/layout.tsx (fontes)

Alterações: 1. Decidir a via de config: v4 no CSS (recomendado) ou reativar tailwind.config.ts com @config. 2. Definir todas as classes utilitárias custom usadas nas páginas: card, btn-primary, btn-secondary, btn-outline, badge e variantes (badge-red/green/orange/gray), section-title, section-subtitle, input-base, divider-*, shadow-card-lg. 3. Consolidar a paleta em tokens (vermelho principal, verde secundário, laranja pontual, neutros claros) — ver DESIGN_RECONSTRUCTION_BRIEF.md. 4. Unificar tipografia (Inter para corpo, Barlow Condensed para títulos) e remover a referência a Outfit. 5. Garantir light mode como padrão (sem dark mode principal).

Dependências: Fase 1.

Riscos: definir classes com valores diferentes dos originais pode alterar o visual da home. Mitigação: comparar antes/depois em screenshots das páginas-chave.

Critérios de conclusão: - Nenhuma classe/variável CSS referenciada permanece indefinida. - Todas as páginas internas e públicas renderizam com o estilo pretendido. - Um único mecanismo de config Tailwind no projeto.

Testes: - Inspeção visual de todas as páginas (mobile/tablet/desktop). - Busca por classes indefinidas (grep) retorna vazio.

## FASE 4 — Componentes Globais

Objetivo: reconstruir os componentes compartilhados (navegação, cards, formulários, estados) sobre o novo design system.

Arquivos afetados: - components/layout/Header.tsx, components/layout/Footer.tsx - Novos componentes de UI base (botão, input, card, badge, avatar, modal, toast/feedback) - components/feed/PostCard.tsx, components/workouts/WorkoutCard.tsx

Alterações: 1. Reconstruir Header com navegação real (rotas, não âncoras) e menu mobile. 2. Reconstruir Footer com CTAs consistentes e contatos marcados como pendência (sem placeholders falsos publicados). 3. Criar biblioteca mínima de componentes base reutilizáveis. 4. Padronizar PostCard/WorkoutCard com o design system.

Dependências: Fases 1–3.

Riscos: navegação nova pode conflitar com âncoras da home. Mitigação: manter âncoras internas apenas para seções da home, usar rotas para páginas.

Critérios de conclusão: - Header/Footer navegam para todas as páginas existentes. - Componentes base documentados e reutilizados.

Testes: - Clicar em todos os links do Header/Footer a partir de páginas diferentes. - Verificar responsividade do menu mobile.

## FASE 5 — Páginas Públicas

Objetivo: transformar o site em um multipágina coeso e honesto no conteúdo.

Arquivos afetados: - app/(public)/page.tsx, sobre/, equipe/, galeria/, resultados/, contato/ - (Opcional) app/(public)/historia/ ou redirect de /historia → /sobre

Alterações: 1. Corrigir navegação (âncoras → rotas) em todas as páginas. 2. Galeria: remover imagens irrelevantes/quebradas; usar só fotos reais da equipe; deixar placeholders claros onde faltarem fotos reais. 3. Substituir estatísticas fictícias pelos dados oficiais (~200 atletas, +200 participações, desde 2015). 4. Corrigir H1 da home (espaço entre palavras para leitores de tela). 5. Unificar CTAs (“Comece Agora” com destino único). 6. Contato: marcar telefone/e-mail como pendência do cliente; conectar o formulário a um backend real ou desabilitar com aviso honesto.

Dependências: Fases 3–4.

Riscos: conteúdo real insuficiente para preencher a galeria. Mitigação: usar placeholders honestos e solicitar mídia ao cliente.

Critérios de conclusão: - Todas as páginas acessíveis pela navegação. - Zero imagens quebradas ou fora de contexto. - Zero dados inventados; contatos reais ou claramente pendentes.

Testes: - Percorrer o site inteiro em 3 viewports. - Verificar que nenhuma imagem retorna erro (naturalWidth > 0).

## FASE 6 — Autenticação

Objetivo: deixar o fluxo de auth completo e sem pontas soltas.

Arquivos afetados: - app/(auth)/login/, cadastro/, recuperar-senha/, nova recuperar-senha/nova/ - lib/actions/auth.ts - app/(dashboard)/layout.tsx (logout), app/(admin)/layout.tsx - middleware.ts (migrar para proxy; reforçar admin)

Alterações: 1. Logout via logout() de lib/actions/auth.ts no dashboard e admin (remover /auth/signout). 2. Reset de senha: corrigir redirectTo para o domínio do app e criar a rota /recuperar-senha/nova. 3. Conectar “Esqueceu a senha?” ao /recuperar-senha; implementar ou remover “Lembrar de mim”. 4. Centralizar login/cadastro nas actions (remover uso duplicado do client direto). 5. Migrar middleware.ts para a convenção proxy (Next 16) e reforçar checagem de admin em /admin (defesa em profundidade).

Dependências: Fases 1–2.

Riscos: mudança de middleware pode afetar sessão. Mitigação: testar login/logout e refresh de token.

Critérios de conclusão: - Login, cadastro, logout, reset e definição de nova senha funcionam de ponta a ponta. - Middleware sem aviso de descontinuação; admin protegido em duas camadas.

Testes: - Fluxo completo: cadastrar → logout → login → esqueci senha → e-mail → nova senha. - Acesso a /admin como member (bloqueado) e como admin (liberado).

## FASE 7 — Área do Aluno

Objetivo: reconstruir o dashboard do aluno com as rotas consolidadas e as actions corretas conectadas.

Arquivos afetados: - app/(dashboard)/dashboard/page.tsx, feed/, treinos/, perfil/ - app/(dashboard)/layout.tsx (sidebar/nav) - components/feed/*, components/profile/*

Alterações: 1. Definir o dashboard inicial do aluno (resumo: próximos treinos, últimos comunicados, atalho ao feed). 2. Corrigir a sidebar para apontar apenas para rotas válidas (/dashboard, /dashboard/feed, /dashboard/treinos, /dashboard/perfil, comunicados). 3. Conectar o perfil ao formulário único (Fase 1) com upload de avatar.

Dependências: Fases 1–6.

Riscos: rotas antigas ainda referenciadas em links. Mitigação: grep por /treinos, /fotos, /perfil (raiz) e substituir.

Critérios de conclusão: - Navegação do aluno 100% funcional, sem rotas quebradas. - Perfil salva e exibe dados/avatar corretamente.

Testes: - Login como aluno → percorrer todas as abas → editar perfil → recarregar.

## FASE 8 — Mini Rede Social (Feed)

Objetivo: feed social funcional de ponta a ponta.

Arquivos afetados: - app/(dashboard)/dashboard/feed/page.tsx - components/feed/PostCard.tsx, componente único de criação de post, comentários - lib/actions/feed.ts

Alterações: 1. Listar posts com autor, foto, legenda, métricas (distância/tempo/pace), contagem real de likes/comentários e estado “curti”. 2. Conectar criar post (com upload), curtir/descurtir, comentar e excluir às actions de lib/actions/feed.ts. 3. Tratar estados vazios (sem posts) e de carregamento.

Dependências: Fases 2, 3, 7.

Riscos: contagem de likes/comentários exige agregação; sem tipos Database reintroduz bugs. Mitigação: usar contagens do Supabase e tipos gerados (Fase 2).

Critérios de conclusão: - Publicar, curtir, comentar e excluir funcionam e refletem na UI (revalidação).

Testes: - Publicar com/sem foto; curtir e descurtir; comentar; excluir (dono e admin). - Verificar RLS: aluno não exclui post de outro (a menos que admin).

## FASE 9 — Treinos

Objetivo: listagem e (conforme decisão da Fase 2) distribuição de treinos.

Arquivos afetados: - app/(dashboard)/dashboard/treinos/page.tsx - components/workouts/* - lib/actions/admin.ts (criação por admin)

Alterações: 1. Listar treinos por nível (iniciante/intermediário/avançado) e data agendada. 2. Se a Fase 2 optar por privacidade: filtrar por assigned_to; caso contrário, exibir treinos da equipe com aviso honesto (não prometer privacidade que não existe). 3. Remover qualquer texto/lógica de papel treinador inexistente.

Dependências: Fases 2, 7.

Riscos: a UI atual promete privacidade que o schema não garante. Mitigação: alinhar copy ao modelo real decidido na Fase 2.

Critérios de conclusão: - Aluno vê os treinos corretos conforme o modelo escolhido. - Admin cria/edita/exclui treinos que aparecem para os alunos.

Testes: - Admin cria treino → aluno vê; filtros por nível funcionam.

## FASE 10 — Comunicados

Objetivo: entregar comunicados do treinador aos alunos.

Arquivos afetados: - Nova app/(dashboard)/dashboard/comunicados/page.tsx - app/(admin)/admin/comunicados/page.tsx - lib/actions/admin.ts

Alterações: 1. Criar a tela de comunicados do aluno (lista com título, conteúdo, data, autor). 2. Integrar os comunicados ao dashboard inicial (últimos avisos). 3. Garantir que /dashboard/comunicados exista (hoje retorna 404).

Dependências: Fases 3, 7.

Riscos: baixo.

Critérios de conclusão: - Admin publica comunicado → aluno vê imediatamente (após revalidação).

Testes: - Criar/excluir comunicado no admin → conferir na área do aluno.

## FASE 11 — Painel do Treinador (Admin)

Objetivo: consolidar e polir o painel administrativo.

Arquivos afetados: - app/(admin)/*, components/admin/AdminForm.tsx - lib/actions/admin.ts

Alterações: 1. Garantir remover membro funcionando (após policy DELETE da Fase 2), com confirmação e feedback. 2. Revisar dashboard admin (contadores reais, atalhos). 3. Aplicar o design system aos formulários admin (hoje com classes indefinidas). 4. Remover import morto de logout.

Dependências: Fases 2, 3, 6.

Riscos: exclusão destrutiva sem confirmação. Mitigação: modal de confirmação + feedback de sucesso/erro.

Critérios de conclusão: - CRUD completo de treinos, comunicados e membros com feedback adequado.

Testes: - Promover/rebaixar/remover membro; criar/excluir treino e comunicado.

## FASE 12 — PWA e Mobile

Objetivo: experiência mobile e PWA polida.

Arquivos afetados: - public/manifest.json, ícones - Layouts (navegação inferior mobile), app/layout.tsx (metadados/theme-color)

Alterações: 1. Revisar manifest (atalhos apontando para rotas válidas), theme-color alinhado à paleta. 2. Navegação inferior (bottom nav) no dashboard mobile. 3. Verificar instalabilidade (PWA) e comportamento offline básico, se aplicável.

Dependências: Fases 3–10.

Riscos: atalhos do manifest apontando para rotas removidas. Mitigação: revisar após consolidação de rotas.

Critérios de conclusão: - App instalável; navegação mobile fluida; atalhos válidos.

Testes: - Lighthouse PWA; teste de instalação; navegação em 375px.

## FASE 13 — Acessibilidade

Objetivo: atingir conformidade prática com WCAG AA nos fluxos principais.

Arquivos afetados: páginas públicas e do dashboard, componentes base.

Alterações: 1. Corrigir contraste (ex.: estatísticas de /resultados). 2. Corrigir H1 sem espaço (leitores de tela). 3. Adicionar alt significativo, foco visível, navegação por teclado, aria-* onde necessário. 4. Garantir labels em todos os inputs.

Dependências: Fases 4–11.

Riscos: ajustes de contraste podem alterar a identidade. Mitigação: escolher tons que preservem a marca e passem no AA.

Critérios de conclusão: - Auditoria de acessibilidade sem violações críticas nos fluxos-chave.

Testes: - axe/Lighthouse a11y; navegação só por teclado; leitor de tela nos fluxos principais.

## FASE 14 — Desempenho

Objetivo: otimizar carregamento e responsividade.

Arquivos afetados: uso de next/image, imports, next.config.ts, queries.

Alterações: 1. Otimizar imagens (next/image, tamanhos, formatos). 2. Revisar server vs client components (mover interatividade para client só onde necessário). 3. Reduzir over-fetching; paginar feed; usar índices já existentes. 4. Corrigir as 2 vulnerabilidades moderadas (postcss) quando viável sem breaking.

Dependências: Fases 5–12.

Riscos: audit fix --force pode quebrar. Mitigação: atualizar dependências com cautela e retestar build.

Critérios de conclusão: - Métricas de performance (Lighthouse) satisfatórias em mobile.

Testes: - Lighthouse performance; medir tempo de carregamento do feed com muitos posts.

## FASE 15 — Testes

Objetivo: cobertura mínima confiável.

Arquivos afetados: nova infra de testes (unit/integração/e2e), CI.

Alterações: 1. Testes unitários para actions (lib/actions/*) e utils. 2. Testes de integração dos fluxos de auth/feed/treinos/comunicados. 3. Testes e2e dos caminhos críticos (cadastro→login→feed→logout; admin CRUD). 4. Pipeline de CI rodando lint + typecheck + build + testes.

Dependências: Fases 1–14.

Riscos: testes e2e dependem de ambiente Supabase. Mitigação: usar projeto de teste/mocks.

Critérios de conclusão: - Suíte verde no CI; caminhos críticos cobertos.

Testes: a própria suíte + execução no CI.

## FASE 16 — Deploy

Objetivo: publicar com segurança na Vercel.

Arquivos afetados: README.md, config Vercel, variáveis de ambiente, .env.example.

Alterações: 1. Configurar variáveis (NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY) na Vercel. 2. Aplicar o schema/migrações no projeto Supabase de produção. 3. Definir Robson como admin (via SQL) após o primeiro login. 4. Validar build de produção, domínio, PWA e todos os fluxos em produção. 5. Atualizar documentação (README, este plano) com o estado final.

Dependências: Fases 1–15.

Riscos: variáveis erradas ou schema não aplicado quebram produção. Mitigação: checklist de deploy + smoke test pós-deploy.

Critérios de conclusão: - App no ar, build de produção estável, fluxos verificados, sem segredos vazados.

Testes: - Smoke test completo em produção (público + auth + dashboard + admin).

## Ordem de prioridade (resumo)

- Fases 1–2 (destravar build + fundação de dados/segurança) — bloqueantes.

- Fases 3–4 (design system + componentes) — habilitam o resto.

- Fases 5–11 (features públicas e logadas) — o produto em si.

- Fases 12–14 (PWA/mobile, a11y, performance) — polimento.

- Fases 15–16 (testes + deploy) — confiabilidade e publicação.

## Definição de “pronto” (Definition of Done) global

- lint + typecheck + build verdes.

- Sem duplicação de actions/rotas/componentes.

- Sem dados inventados; contatos reais ou pendências explícitas.

- RLS correta e testada; sem falhas silenciosas.

- Acessível (WCAG AA nos fluxos-chave) e mobile-first.

- Fluxos críticos cobertos por testes e verificados em produção.

Fim do FABLE_REBUILD_PLAN.md — plano mestre de reconstrução.