# RECONSTRUCTION_ROADMAP.md — Roteiro de Reconstrução

Propósito: documento vivo que registra o que já foi executado, o que está pendente e como cada etapa será abordada. Destinado a agentes de IA e desenvolvedores que precisem auditar, continuar ou revisar este projeto. Pode ser excluído após a conclusão total.

Última atualização: 21 de julho de 2026 — após conclusão do Bloco 2.

## Visão geral do projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nome | Born to Run — Treinamento e Saúde |
| Fundação | 2015, Descalvado-SP |
| Público | ~200 atletas corredores |
| Treinador | Robson Alves — Educador Físico, CREF 119911-G/SP, especialização meio fundo/fundo, Treinador nível 1 World Athletics |
| Instagram | @equipeborntorun |
| Stack | Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, Supabase (Auth + Postgres + Storage) |
| Branch de trabalho | abacus-fable-rebuild |

## Organização em blocos

O plano original (FABLE_REBUILD_PLAN.md) definiu 16 fases técnicas. Para execução prática, agrupamos em 4 blocos:

| Bloco | Fases originais | Escopo resumido | Status | Commit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–4 | Arquitetura/limpeza, banco/segurança, design system, componentes globais e páginas públicas | ✅ Concluído | a8dd2db |
| 2 | 5–7 (+ parte de 8, 10) | Autenticação completa, área do aluno, dashboard, feed social, comunicados do aluno | ✅ Concluído | 6c768fa |
| 3 | 9, 11 (+ resto de 8, 10) | Painel admin reconstruído, edição de treinos/comunicados, moderação, gestão de membros + redesign visual premium (Fable 5) em todo o site | ✅ Concluído | branch abacus-fable-rebuild |
| 4 | 12–16 | PWA, acessibilidade, desempenho, testes, deploy na Vercel | ⏳ Pendente | — |

## O que já foi feito

### Bloco 1 — Fundação (Fases 1–4) ✅

Commit: a8dd2db • Validação: build/lint/typecheck zero erros

| Entrega | Detalhes |
| --- | --- |
| Limpeza arquitetural | Eliminada duplicação de actions (app/actions/ removido), rotas (/treinos, /perfil, /fotos removidas) e componentes (CreatePost, ProfileForm removidos). lib/actions/ é a fonte única. |
| Banco e segurança | Migration 0002_correcoes_rls_fase2.sql: policy DELETE em profiles (admin), WITH CHECK em update admin. Decisão: manter member/admin (sem treinador); treinos visíveis a todos (decisão de produto documentada). |
| Design system | Tailwind v4 puro (CSS); tailwind.config.ts removido. Tokens: off-white #F9F7F5, vermelho #DC2626, verde #16A34A. Fontes: Inter (corpo) + Barlow Condensed (títulos). Componentes de UI em components/ui/ (Button, Card, Input, Badge, Avatar, Container, Section). |
| Páginas públicas | Home, Sobre, Galeria, Contato reconstruídas com dados oficiais. Header com rotas reais. Footer consistente. Galeria apenas com fotos reais. Contato via Instagram (sem inventar telefone/email). Rotas legado (/equipe, /historia, /resultados) redirecionam. |

### Bloco 2 — Autenticação e Área do Aluno (Fases 5–7) ✅

Commit: 6c768fa • Validação: build/lint/typecheck zero erros, 23 rotas geradas

| Entrega | Detalhes |
| --- | --- |
| Autenticação completa | Login com redirecionamento por papel (admin→/admin, aluno→/dashboard). resetPassword corrigido (redirectTo usava domínio do Supabase, agora usa origem do site). Nova action updatePassword + página /recuperar-senha/nova. Helper getSiteOrigin() para funcionar em dev e produção. |
| Dashboard do aluno | Página inicial real (antes era redirect): boas-vindas personalizadas, atalhos rápidos, próximos 3 treinos, últimos 3 comunicados, atividade recente da equipe (4 posts), contagem de publicações próprias. Tudo via Promise.all com 4 queries paralelas. |
| Comunicados do aluno | Nova rota /dashboard/comunicados com destaque no comunicado mais recente e estado vazio. |
| Perfil de membros | Nova rota /dashboard/membros/[id]: avatar, bio, cidade, objetivo, badge Treinador (para admin), stats (posts, km somados), últimas 10 atividades. Redireciona para /dashboard/perfil se for o próprio usuário. |
| Feed social aprimorado | createPost valida conteúdo vazio e foto >10MB com erro visível. Nova action deleteComment (autor ou admin, RLS garante). PostCard: autor clicável (link para perfil), botão de excluir comentário. |
| Navegação | DashboardSidebarNav (desktop) + DashboardBottomNav (mobile) com estado ativo por usePathname. 5 itens: Início, Feed, Treinos, Comunicados, Perfil. |
| Upload de avatar | Validação de 5MB com erro visível (antes falhava silencioso). |

### Bloco 3 — Painel Admin, CRUD Completo e Redesign Premium (Fases 9, 11) ✅

Branch: abacus-fable-rebuild • Validação: build/lint/typecheck zero erros, 24 rotas geradas, smoke test das rotas públicas (200) e protegidas (redirect correto para /login)

Este bloco entregou duas frentes: o painel do treinador completo e um redesign visual premium de todo o site, guiado pelas pranchas de referência do usuário (design-refs/) e pelo README-FABLE5.md.

#### Redesign visual premium (identidade editorial esportiva)

| Entrega | Detalhes |
| --- | --- |
| Nova paleta | Off-white #F7F4EF (fundo), carbono #171717 (header, sidebars, painéis), vermelho #DC2626 (ação), verde #16A34A (êxito/stats), laranja #F97316 (traço/aviso). |
| Nova tipografia | Bebas Neue (títulos display), Oswald (rótulos condensados, navegação), Inter (corpo). Substitui a Barlow Condensed. |
| Linguagem editorial | Kickers numerados (“01 · Sobre”), tagline “CORRA COM PROPÓSITO. EVOLUA EM EQUIPE.”, molduras vermelhas deslocadas nas fotos, faixas de estatísticas em carbono. |
| Header/rodapé carbono | O logo tem texto branco e só funciona em fundo escuro — todos os headers, sidebars e o footer agora são carbono. |
| Páginas públicas | Home, Sobre, Galeria e Contato reescritas no novo padrão (hero editorial, seções numeradas, CTA em painel carbono). |
| Autenticação | Layout dividido: painel esquerdo com foto real, overlay carbono, logo e tagline; formulários no novo design. |
| Dashboard do aluno | Sidebar carbono fixa no desktop, topbar mobile carbono, bottom nav com botão central vermelho “+”, saudação editorial. |

#### Painel do treinador (CRUD completo)

| Entrega | Detalhes |
| --- | --- |
| Layout admin sem CSS inline | app/(admin)/layout.tsx reescrito com o design system: sidebar carbono com selo “Painel do Treinador”, nav mobile horizontal, tudo dentro de ToastProvider. Novos components/admin/AdminNav.tsx e app/(admin)/admin/loading.tsx (skeleton). |
| Edição de treinos | Nova action updateWorkout com validação de formulário; WorkoutsManager com busca, filtro por nível, modal criar/editar pré-preenchido, confirmação de exclusão e toasts. |
| Edição de comunicados | Nova action updateAnnouncement; AnnouncementsManager com o mesmo padrão (busca, modal, confirmação, toasts). |
| Gestão de membros | MembersTable: busca, badges de papel, link “Ver perfil” (/dashboard/membros/[id]), promover/rebaixar e remover com ConfirmDialog + toasts; proteção contra auto-remoção/auto-rebaixamento (na UI e nas actions). |
| Segurança das actions | requireAdmin() em todas as actions de lib/actions/admin.ts; validação de campos; retorno padronizado { success ¦ error }; revalidatePath nas rotas afetadas. |
| Novos componentes de UI | Toaster (toasts com auto-dismiss), ConfirmDialog (confirmação acessível com Escape/foco), AdminModal, AdminForm com valores padrão para edição. |
| Moderação do feed | Mantida inline no feed (admin exclui qualquer post/comentário via PostCard) — decisão: tela separada não é necessária nesta fase. |

#### Critérios de conclusão do Bloco 3

- ☒ Build, lint e typecheck: zero erros

- ☒ Painel admin com design system aplicado (sem CSS inline)

- ☒ CRUD completo de treinos: criar, editar, excluir

- ☒ CRUD completo de comunicados: criar, editar, excluir

- ☒ Gestão de membros com confirmação e feedback

- ☒ Commit + push para GitHub

## O que falta fazer

### Bloco 4 — Qualidade e Deploy (Fases 12–16) ⏳

Estimativa de créditos: 7.000–10.000

Este é o bloco final: polimento, qualidade e publicação.

#### 4.1 — PWA e mobile

O que será feito: - Revisar manifest.json (atalhos apontando para rotas válidas após a reconstrução). - Verificar theme-color alinhado à paleta atual (#171717, #DC2626 ou #F7F4EF). - Testar instalabilidade e experiência mobile em 375px. - Verificar que a navegação inferior do dashboard (feita no Bloco 2) funciona corretamente em contexto PWA.

Arquivos afetados: - public/manifest.json - app/layout.tsx (metadados, viewport)

#### 4.2 — Acessibilidade (WCAG AA)

O que será feito: - Auditar contraste de cores em todas as páginas (ferramenta axe ou Lighthouse). - Garantir alt significativo em todas as imagens. - Foco visível em todos os elementos interativos. - Labels em todos os inputs de formulário. - Navegação completa por teclado nos fluxos principais. - Atributos aria-* onde necessário (modais, toasts, navegação).

Arquivos afetados: componentes de UI, páginas públicas e logadas (pontual).

#### 4.3 — Desempenho

O que será feito: - Otimizar imagens com next/image (tamanhos, formatos, priority no LCP). - Revisar server vs client components (minimizar JavaScript no cliente). - Paginar feed se necessário (hoje carrega todos os posts). - Remover domínios desnecessários em next.config.ts (ex.: images.unsplash.com). - Verificar e resolver vulnerabilidades de dependências.

Arquivos afetados: - next.config.ts - Páginas com imagens grandes - app/(dashboard)/dashboard/feed/page.tsx (paginação)

#### 4.4 — Boundaries de erro e estados de carregamento

O que será feito: - Criar error.tsx e loading.tsx globais (e por segmento onde necessário). - Criar not-found.tsx global para 404s amigáveis. - Garantir que erros de servidor não exponham informação sensível.

Arquivos afetados: - app/error.tsx, app/not-found.tsx, app/loading.tsx (novos) - Possíveis boundaries por segmento: app/(dashboard)/error.tsx, app/(admin)/error.tsx

#### 4.5 — Testes

O que será feito: - Configurar framework de testes (Vitest ou Jest + React Testing Library). - Testes unitários para server actions (lib/actions/*). - Testes de integração para fluxos de auth. - Testes e2e dos caminhos críticos (Playwright ou Cypress), se viável com o ambiente. - Pipeline de CI básico (GitHub Actions) rodando lint + typecheck + build + testes.

Arquivos afetados: - vitest.config.ts ou jest.config.ts (novo) - __tests__/ ou *.test.ts (novos) - .github/workflows/ci.yml (novo)

#### 4.6 — Deploy na Vercel

Pré-requisitos (a serem fornecidos pelo usuário): - Acesso ao projeto Supabase de produção (URL + anon key) - Acesso ao projeto Vercel (ou conta para criar) - Domínio desejado (se houver)

O que será feito: - Configurar variáveis de ambiente na Vercel (NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, NEXT_PUBLIC_SITE_URL). - Aplicar migrações no Supabase de produção. - Definir o treinador Robson como admin no banco (via SQL após primeiro cadastro). - Validar build de produção. - Smoke test completo em produção (público + auth + dashboard + admin). - Atualizar README com instruções de manutenção.

Arquivos afetados: - README.md (atualização) - Configuração na Vercel (fora do repo)

#### Critérios de conclusão do Bloco 4

- ☐ Build, lint e typecheck: zero erros

- ☐ PWA instalável com atalhos corretos

- ☐ Lighthouse acessibilidade ≥ 90 nos fluxos principais

- ☐ Lighthouse performance ≥ 80 em mobile

- ☐ Boundaries de erro e loading states em todas as rotas

- ☐ Suíte de testes verde (cobertura mínima dos caminhos críticos)

- ☐ App publicado e funcional na Vercel

- ☐ Smoke test de produção aprovado

## Decisões de projeto tomadas (registro)

| # | Decisão | Bloco | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papéis: member e admin (sem treinador) | 1 | Schema real só tem esses dois; simplifica RLS e evita refatoração de CHECK constraints. |
| 2 | Treinos visíveis a todos os membros autenticados | 1 | Coluna assigned_to não existe; equipe treina junta (~200 atletas). Decisão de produto — pode ser revisada com o cliente. |
| 3 | Tailwind v4 puro (CSS, sem tailwind.config.ts) | 1 | Config v3 era código morto no v4; tokens definidos diretamente no CSS. |
| 4 | Fontes: Inter (corpo) + Barlow Condensed (títulos) | 1 | Referências a Outfit removidas; identidade visual consolidada. |
| 5 | Contato via Instagram (sem inventar telefone/email) | 1 | Regra do projeto: nunca fabricar dados de contato. |
| 6 | lib/actions/ como fonte única de server actions | 1 | app/actions/ estava desalinhada do schema e duplicava lógica. |
| 7 | NEXT_PUBLIC_SITE_URL para URLs de redirect (auth) | 2 | Necessário para que os links de email funcionem em qualquer ambiente (dev/produção). |

## Riscos conhecidos e pendências

| Risco/Pendência | Impacto | Mitigação | Bloco |
| --- | --- | --- | --- |
| .env.local com placeholders (sem credenciais reais do Supabase) | Funcionalidades testáveis apenas via build/renderização; sem teste ponta a ponta | Configurar credenciais reais no deploy (Bloco 4) | 4 |
| Tipos Database do Supabase não gerados | Erros de coluna só aparecem em runtime, não em compile-time | Gerar tipos quando houver acesso ao Supabase real | 4 |
| Painel admin com CSS inline | Visual divergente do design system | Reconstruir no Bloco 3 | 3 |
| Sem testes automatizados | Regressões só detectáveis manualmente | Implementar no Bloco 4 | 4 |
| Sem boundaries de erro globais | Erros de servidor mostram tela genérica do Next.js | Implementar no Bloco 4 | 4 |
| Feed sem paginação | Performance degradada com muitos posts | Implementar no Bloco 4 | 4 |
| Domínios de imagem desnecessários (unsplash.com) no next.config.ts | Nenhum funcional; vetor de ataque teórico | Remover no Bloco 4 | 4 |

## Dados imutáveis (regras para qualquer agente)

Estes dados são oficiais e confirmados. Nunca devem ser alterados, inventados ou complementados com informação não verificada:

- Nome: Born to Run — Treinamento e Saúde

- Fundação: 2015

- Local: Descalvado-SP

- Equipe: ~200 atletas

- Corridas: +200 participações

- Instagram: @equipeborntorun

- Treinador: Robson Alves — Educador Físico, CREF 119911-G/SP, especialização meio fundo/fundo, Treinador nível 1 World Athletics

Proibido: - Inventar endereço, telefone, CNPJ, depoimentos ou títulos de corrida. - Guardar credenciais/chaves no código. - Publicar contatos não confirmados (usar Instagram como canal até que dados reais sejam fornecidos).

## Para agentes de IA: como continuar

- Leia primeiro: AGENTS.md (regras do projeto), CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md (status atual), FABLE_REBUILD_PLAN.md (plano de 16 fases original).

- Identifique o bloco atual: veja a tabela no topo deste documento.

- Respeite os critérios de conclusão de cada bloco antes de marcar como concluído.

- Valide sempre: npx tsc --noEmit && npx eslint . && npm run build — zero erros antes de qualquer commit.

- Commit em português, referenciando a fase/bloco: ex. feat(fases-9-11): painel admin reconstruído e CRUD completo.

- Push para GitHub ao finalizar cada bloco — o dono do projeto pediu explicitamente.

- Atualize este documento e o CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md após cada bloco.

Documento temporário — será removido após a conclusão do projeto.