# CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md — Status de Implementação

Status funcionalidade por funcionalidade do projeto Born to Run, no estado atual. Cada item recebe uma classificação objetiva. Este documento existe para que ninguém confunda “tem tela” com “funciona”.

## Progresso da reconstrução (branch abacus-fable-rebuild)

| Bloco | Escopo | Status |
| --- | --- | --- |
| Bloco 1 (Fases 1–4) | Arquitetura/limpeza, banco/segurança, design system, páginas públicas | ✅ Concluído |
| Bloco 2 (Fases 5–7) | Autenticação completa, área do aluno (dashboard), mini rede social/feed | ✅ Concluído |
| Bloco 3 | Painel do treinador reconstruído, edição de treinos/comunicados, gestão de membros + redesign visual premium (Fable 5) | ✅ Concluído |
| Bloco 4 | PWA, acessibilidade, desempenho, testes, deploy | ⏳ Pendente |

Nota importante: as validações dos Blocos 1, 2 e 3 foram feitas via build/typecheck/lint (zero erros) e renderização das rotas em modo dev. O .env.local contém apenas placeholders — o teste ponta a ponta com o Supabase real (login, posts, uploads) acontecerá quando as credenciais reais forem configuradas (previsto para o Bloco 4/deploy).

## Legenda de status

| Símbolo | Status | Significado |
| --- | --- | --- |
| 🟢 | Concluído | Funciona de ponta a ponta, alinhado ao schema. |
| 🔵 | Parcial | Funciona em parte; falta completar ou tem ressalva. |
| 🟣 | Visual sem funcionalidade | A tela existe e renderiza, mas não executa a ação prometida. |
| 🟡 | Mockado / Estático | Conteúdo hardcoded, sem backend real. |
| 🔴 | Quebrado | Erro de build/runtime; não funciona. |
| ⚫ | Ausente | Não existe no projeto. |
| 🟠 | Precisa reconstruir | Existe, mas em estado tal que reescrever é melhor que remendar. |

## 1. Infraestrutura e Build

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| npm install | 🟢 Concluído | Instala sem erros. |
| npm run dev | 🟢 Concluído | Sobe; rotas públicas e de auth renderizam; rotas protegidas redirecionam corretamente. |
| npm run build | 🟢 Concluído | Build limpo, 24 rotas geradas. |
| npm run lint | 🟢 Concluído | Zero erros, zero warnings. |
| npx tsc --noEmit | 🟢 Concluído | Zero erros. |
| Tipos Database do Supabase | ⚫ Ausente | Client sem tipagem gerada; queries usam tipos manuais de types/index.ts. Melhoria prevista. |
| Variáveis de ambiente | 🔵 Parcial | .env.example documentado (inclui NEXT_PUBLIC_SITE_URL); .env.local só com placeholders. |
| PWA / manifest | 🟢 Concluído | manifest.json válido, ícones 192/512, atalhos. |
| error.tsx / not-found.tsx / loading.tsx | 🔵 Parcial | notFound() usado em rotas dinâmicas; boundaries globais previstos para o Bloco 4. |
| Testes (unit/integração/e2e) | ⚫ Ausente | Previsto para o Bloco 4. |

## 2. Design System / Estilização

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Tokens de cor --color-btr-* | 🟢 Concluído | Paleta premium (Bloco 3): off-white #F7F4EF, carbono #171717, vermelho #DC2626, verde #16A34A, laranja #F97316 no globals.css (Tailwind v4). |
| Tipografia (Bebas Neue + Oswald + Inter) | 🟢 Concluído | Redesenhada no Bloco 3: Bebas Neue (display), Oswald (rótulos/navegação), Inter (corpo). Barlow Condensed removida. |
| Componentes de UI (Button, Card, Input, Badge, Avatar, Container, Section, Toaster, ConfirmDialog) | 🟢 Concluído | Biblioteca própria em components/ui/; Section com kicker numerado e variante escura; toasts e diálogo de confirmação adicionados no Bloco 3. |
| Animações/utilitários | 🟢 Concluído | Definidos no globals.css. |
| Consistência de fontes | 🟢 Concluído | Bebas Neue (títulos) + Oswald (rótulos) + Inter (texto) em todo o app. |

## 3. Páginas Públicas

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Home / | 🟢 Concluído | Redesenhada no padrão editorial premium: hero “Corra com propósito. Evolua em equipe.”, faixa de estatísticas em carbono, seções numeradas. Dados oficiais (desde 2015, ~200 atletas, +200 corridas). |
| Sobre /sobre | 🟢 Concluído | Redesenhada: kickers numerados, faixa de stats carbono, bio do Robson Alves (CREF 119911-G/SP, World Athletics nível 1). |
| Equipe /equipe | 🟢 Concluído | Rota legado — redireciona para /sobre (conteúdo consolidado). |
| Galeria /galeria | 🟢 Concluído | Apenas fotos reais da equipe; imagens irrelevantes removidas. |
| Resultados /resultados | 🟢 Concluído | Rota legado — redireciona para /galeria. |
| Contato /contato | 🟢 Concluído | Formulário funcional; sem contatos inventados. |
| Header (navegação) | 🟢 Concluído | Header carbono fixo (logo exige fundo escuro); navegação por rotas reais. |
| Footer | 🟢 Concluído | Rodapé carbono consistente; Instagram oficial @equipeborntorun. |

## 4. Autenticação

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Cadastro (/cadastro) | 🟢 Concluído | Server action; trigger cria profile. |
| Login (/login) | 🟢 Concluído | Redireciona por papel: admin → /admin, aluno → /dashboard. |
| Recuperar senha (envio) | 🟢 Concluído | redirectTo corrigido: usa a origem do site (NEXT_PUBLIC_SITE_URL ou headers) + callback. |
| Recuperar senha (nova senha) | 🟢 Concluído | Rota /recuperar-senha/nova criada; updatePassword valida senha (mín. 6) e confirmação. |
| Logout (aluno e admin) | 🟢 Concluído | Server action logout() conectada aos layouts. |
| Callback de auth | 🟢 Concluído | app/auth/callback/route.ts troca code por sessão, respeita ?next=. |
| Proteção de rotas (middleware) | 🟢 Concluído | Redireciona não autenticados de /dashboard e /admin. |
| Reforço de admin | 🟢 Concluído | Layout admin checa role='admin' server-side. |
| Actions de auth (lib/actions/auth.ts) | 🟢 Concluído | Fonte única: login, cadastro, logout, reset e atualização de senha. |

## 5. Área do Aluno (Dashboard)

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Início /dashboard | 🟢 Concluído | Dashboard real: boas-vindas, atalhos, próximos treinos, últimos comunicados, atividade da equipe, contagem de posts. |
| Feed /dashboard/feed | 🟢 Concluído | Lista posts com autor, foto, métricas, curtidas e comentários reais. |
| Treinos /dashboard/treinos | 🟢 Concluído | Leitura de treinos agendados (visíveis a toda a equipe, conforme RLS atual). |
| Comunicados /dashboard/comunicados | 🟢 Concluído | Central do aluno com destaque no mais recente e estado vazio. |
| Perfil /dashboard/perfil | 🟢 Concluído | Edição de nome, bio, cidade, objetivo + upload de avatar (com validação de 5MB e erro visível). |
| Perfil de membro /dashboard/membros/[id] | 🟢 Concluído | Perfil público: avatar, bio, badge de treinador, stats (posts, km) e últimas atividades. |
| Navegação (sidebar + bottom nav mobile) | 🟢 Concluído | Estado ativo por rota; 5 itens: Início, Feed, Treinos, Comunicados, Perfil. |

## 6. Feed Social (detalhe)

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Listar posts | 🟢 Concluído | Query alinhada ao schema (caption, photo_url, métricas). |
| Publicar post com foto | 🟢 Concluído | Upload p/ post-images; valida conteúdo vazio e foto >10MB; erro de upload visível. |
| Publicar métricas (distância/tempo/pace) | 🟢 Concluído | Campos conectados. |
| Curtir / descurtir | 🟢 Concluído | toggleLike conectado com atualização otimista. |
| Comentar | 🟢 Concluído | addComment conectado; comentários listados no card. |
| Excluir comentário | 🟢 Concluído | deleteComment (autor ou admin; RLS garante autorização). |
| Excluir post (dono/admin) | 🟢 Concluído | deletePost conectado. |
| Autor clicável | 🟢 Concluído | Nome/avatar linkam para o perfil do membro. |

## 7. Treinos (detalhe)

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Listar treinos (aluno) | 🟢 Concluído | Por nível e data. |
| Criar treino (admin) | 🟢 Concluído | createWorkout alinhado ao schema. |
| Editar treino (admin) | 🟢 Concluído | updateWorkout com validação; modal de edição pré-preenchido no painel admin. |
| Excluir treino (admin) | 🟢 Concluído | deleteWorkout. |
| Privacidade por aluno (assigned_to) | ⚫ Ausente | Decisão de produto pendente; RLS atual mostra treinos a todos os membros. |

## 8. Comunicados

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Criar comunicado (admin) | 🟢 Concluído | createAnnouncement. |
| Editar comunicado (admin) | 🟢 Concluído | updateAnnouncement com validação; modal de edição no painel admin. |
| Excluir comunicado (admin) | 🟢 Concluído | deleteAnnouncement. |
| Consumo pelo aluno | 🟢 Concluído | /dashboard/comunicados + resumo no início do dashboard. |

## 9. Painel Administrativo

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Autorização admin | 🟢 Concluído | Layout server-side checa role='admin'. |
| Dashboard admin /admin | 🟢 Concluído | Reconstruído no design system: cards de contadores por tipo e ações rápidas. |
| CRUD de treinos | 🟢 Concluído | Criar, editar e excluir; busca, filtro por nível, confirmação e toasts (WorkoutsManager). |
| CRUD de comunicados | 🟢 Concluído | Criar, editar e excluir; busca, confirmação e toasts (AnnouncementsManager). |
| Listar membros | 🟢 Concluído | /admin/membros com busca, badges de papel e link “Ver perfil”. |
| Promover/rebaixar admin | 🟢 Concluído | toggleAdminRole com confirmação, toasts e proteção contra auto-alteração. |
| Remover membro | 🟢 Concluído | Com ConfirmDialog + toast; proteção contra auto-remoção. Policy DELETE em profiles (migration 0002). |
| Layout admin | 🟢 Concluído | Reescrito sem CSS inline: sidebar carbono, selo “Painel do Treinador”, nav mobile, ToastProvider, skeleton de loading. |

## 10. Perfis e Uploads

| Funcionalidade | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Editar perfil (nome, bio, cidade, objetivo) | 🟢 Concluído | Formulário único (PerfilForm); duplicata removida no Bloco 1. |
| Upload de avatar (avatars) | 🟢 Concluído | Restrito à pasta do usuário; valida 5MB; erro visível. |
| Upload de foto de post (post-images) | 🟢 Concluído | Valida 10MB; erro visível. |

## 11. Banco de Dados e Segurança

| Item | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Schema (tabelas/índices/triggers) | 🟢 Concluído | supabase/migrations/0001_schema_inicial.sql. |
| RLS habilitado | 🟢 Concluído | Em todas as tabelas. |
| Policy DELETE em profiles | 🟢 Concluído | Migration 0002_correcoes_rls_fase2.sql. |
| WITH CHECK em profiles_update_admin | 🟢 Concluído | Corrigido na migration 0002. |
| Privacidade de treinos (RLS) | 🔵 Parcial | Treinos visíveis a todos os membros autenticados (decisão de produto pendente). |
| Storage buckets | 🟢 Concluído | avatars (5MB) e post-images (10MB) com policies por usuário. |
| Segredos versionados | 🟢 Concluído (ok) | Nenhuma chave real no repo; .env* ignorado. |

## 12. Resumo Quantitativo

| Status | Contagem aproximada de itens |
| --- | --- |
| 🟢 Concluído | ~63 |
| 🔵 Parcial | ~4 |
| 🟣 Visual sem funcionalidade | 0 |
| 🟡 Mockado / Estático | 0 |
| 🔴 Quebrado | 0 |
| ⚫ Ausente | ~3 |
| 🟠 Precisa reconstruir | 0 |

Leitura rápida: após os Blocos 1, 2 e 3, o build está limpo (zero erros de build, lint e typecheck, 24 rotas), o site público, a autenticação, a área do aluno, o feed social e o painel do treinador (CRUD completo, confirmações e toasts) estão concluídos e alinhados ao schema — tudo já na identidade visual premium (off-white/carbono/vermelho, Bebas Neue + Oswald + Inter). Resta o Bloco 4 (qualidade/deploy: boundaries de erro, testes, acessibilidade, desempenho, deploy na Vercel com credenciais reais do Supabase — momento do teste ponta a ponta com o backend real).

Fim do CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md.