# ABACUS_PROJECT_AUDIT.md — Auditoria Completa do Estado Atual

Documento crítico e honesto. Esta é a avaliação consolidada do estado real do projeto Born to Run — Treinamento e Saúde, baseada na auditoria técnica bruta (AUDIT_RAW_FINDINGS.md) e na inspeção visual (VISUAL_INSPECTION_REPORT.md). O objetivo não é agradar, e sim expor com precisão o que existe, o que está quebrado e o que precisa ser reconstruído. Nenhum problema foi suavizado.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Data da auditoria | 17/07/2026 |
| Branch analisada | main (auditoria) / abacus-fable-rebuild (documentação) |
| Stack real | Next.js 16.2.10, React 19.2.4, TypeScript, Tailwind v4, Supabase |
| Arquivos-fonte | 77 (excluindo node_modules, .next, .git) |
| Histórico Git | 2 commits (um “big commit” único, sem histórico incremental) |
| Veredito geral | Não deployável. Build falha; funcionalidades centrais quebradas; visual parcialmente profissional com falhas graves de conteúdo. |

## 1. Veredito Executivo

O projeto tem uma fachada convincente (a home pública é bonita e profissional) sobre uma base estruturalmente comprometida. Por trás da landing page existe um sistema que não compila, com duas implementações concorrentes da mesma funcionalidade — uma quebrada e outra correta — e uma documentação de entrega (HANDOVER.md) que descreve um produto diferente do que foi realmente construído.

Em termos práticos:

- Não é possível fazer deploy — o npm run build falha em erro de tipo.

- As funcionalidades centrais da área logada não funcionam: feed, criação de posts, curtidas, comentários, criação de treino por uma das vias, página de fotos, logout do aluno e recuperação de senha estão quebrados.

- O design público engana: a home parece pronta, mas a galeria exibe fotos de banco de imagens totalmente fora de contexto (Torre Eiffel, panquecas, natação) e imagens quebradas, e todos os contatos são placeholders falsos.

- A navegação não funciona como site multipágina — usa âncoras que só valem na home.

A boa notícia: a fundação de dados e segurança (schema + RLS) é sólida e bem modelada, e existe um conjunto correto de server actions (lib/actions/) que pode ser aproveitado. A reconstrução é viável e vale a pena, desde que se comece consolidando o que existe antes de adicionar qualquer coisa nova.

## 2. Pontos Positivos (o que preservar)

Ser crítico não significa ignorar o que está bom. Estes ativos devem ser preservados na reconstrução:

- Schema de banco bem modelado (supabase/schema.sql): tabelas coesas (profiles, posts, comments, likes, workouts, announcements), índices adequados, triggers de updated_at, trigger handle_new_user para criação automática de perfil e função is_admin() com SECURITY DEFINER.

- RLS habilitado em todas as tabelas com policies em sua maioria corretas — uma base de segurança real, não decorativa.

- Server actions corretas em lib/actions/ (feed.ts, admin.ts, auth.ts): alinhadas ao schema, com upload de foto, toggle de like, comentários e CRUD administrativo funcionando conceitualmente.

- Autorização admin server-side no app/(admin)/layout.tsx: busca o perfil e checa role === 'admin', redirecionando quem não é — correto e seguro.

- Setup do Supabase SSR (lib/supabase/client.ts e server.ts) correto para o padrão de cookies do App Router.

- Identidade visual da home: paleta consistente (off-white #F9F7F5, vermelho #DC2626, texto #1C1917), tipografia profissional (Inter + Barlow Condensed), fotos reais da equipe, layout split-screen elegante nas telas de auth.

- Responsividade sólida na maior parte das páginas públicas (mobile 375px, tablet 768px, desktop 1440px).

- PWA configurado (manifest.json válido, ícones 192/512, atalhos).

- Tokens de tema --color-btr-* já definidos no globals.css — um ponto de partida para o design system.

## 3. Problemas Técnicos

### 3.1 Build, lint e typecheck falham (bloqueante)

- npm run build FALHA (exit 1). Compila, mas quebra no type-check com TS2613: components/feed/PostCard não tem default export, mas app/(dashboard)/dashboard/feed/page.tsx o importa como default. O projeto não é deployável. Como o build para no primeiro erro, podem existir mais erros de tipo ocultos após esse ponto.

- npm run lint FALHA (exit 1): 12 erros + 12 warnings. Erros de @typescript-eslint/no-explicit-any e react/no-unescaped-entities; warnings de imports/variáveis não usados.

- npx tsc --noEmit FALHA (exit 2): o mesmo TS2613. Só aparece 1 erro porque o cliente Supabase é usado sem tipos Database gerados, então queries com colunas erradas retornam tipos fracos (any/unknown) e não falham em compile-time — falham só em runtime, mascarando dezenas de bugs.

- Aviso do Next 16: middleware.ts usa convenção descontinuada (deveria migrar para proxy).

### 3.2 Duplicação estrutural (o problema mais grave)

O repositório contém implementações concorrentes e conflitantes da mesma coisa. Isto sugere fortemente que o código é resultado de duas gerações sobrepostas cuja fusão nunca foi concluída.

- Dois conjuntos de server actions:

  - app/actions/ (post.ts, profile.ts, workouts.ts) → QUEBRADO (usa colunas/papéis inexistentes).

  - lib/actions/ (feed.ts, admin.ts, auth.ts) → CORRETO (alinhado ao schema).

- Dois middlewares: middleware.ts (raiz, ativo) e lib/supabase/middleware.ts (updateSession, nunca importado — código morto).

- Rotas duplicadas: /dashboard vs /dashboard/feed; /treinos vs /dashboard/treinos; /perfil vs /dashboard/perfil. A sidebar aponta para a metade quebrada.

- Componentes concorrentes: CreatePost vs NewPostForm; ProfileForm vs PerfilForm.

### 3.3 Bugs de runtime por colunas/relacionamentos inexistentes

- Feed /dashboard: query usa FK inexistente posts_created_by_fkey e lê content/image_url (colunas que não existem — o certo é caption/photo_url).

- /fotos: consulta image_url (inexistente).

- /treinos: usa FK inexistente workouts_created_by_fkey e checa papel 'treinador' (impossível no schema).

- app/actions/post.ts: insere content/image_url/created_by (inexistentes) → falha.

- app/actions/workouts.ts: insere assigned_to (inexistente) e checa 'treinador' → falha.

### 3.4 Estilização quebrada em larga escala

- Conflito Tailwind v3 vs v4: tailwind.config.ts está em formato v3 e não é carregado (não há @config no CSS). É código morto.

- Dezenas de classes utilitárias custom indefinidas usadas nas páginas: card, btn-primary, btn-secondary, btn-outline, badge, badge-red/green/orange/gray, section-title, section-subtitle, input-base, divider-*, shadow-card-lg. Também variáveis como var(--color-red), var(--color-green) não existem (o que existe é --color-btr-*).

- Páginas afetadas: sobre, equipe, galeria, resultados, contato, layout/páginas de (auth) secundárias, dashboard/treinos, dashboard/perfil, dashboard/feed, todas as de (admin), e os formulários NewPostForm, PerfilForm, AdminForm. A home escapa porque usa hex hardcoded.

- Fontes inconsistentes: layout.tsx carrega Inter + Barlow Condensed; tailwind.config.ts cita Outfit; globals.css cita Barlow Condensed. Sem alinhamento.

### 3.5 Autenticação com pontas soltas

- Logout do aluno quebrado: (dashboard)/layout.tsx faz POST para /auth/signout, rota que não existe. A action logout() correta existe em lib/actions/auth.ts, mas não é usada ali.

- Recuperação de senha quebrada: resetPassword aponta redirectTo para o domínio do Supabase (não do app) e para a rota /recuperar-senha/nova, que não existe.

- Links mortos no login: “Esqueceu a senha?” aponta para #; “Lembrar de mim” não conectado a nada.

- Duplicação de lógica de auth: login/cadastro usam o client Supabase diretamente, ignorando as actions de lib/actions/auth.ts.

### 3.6 Ausência de padrões do App Router

- Sem error.tsx, not-found.tsx ou loading.tsx em nenhum nível → sem boundaries de erro, sem estados de carregamento padronizados, 404 genérico do Next.

- Sem validação de schema (ex.: zod) no client ou nas actions; validações são só required de HTML.

- Tratamento de erro inconsistente: várias queries ignoram o objeto error do Supabase; curtidas/comentários “To implement” com valores fixos.

## 4. Problemas Visuais

### 4.1 Críticos

- Galeria com imagens totalmente fora de contexto: fotos de banco de imagens de Torre Eiffel (rotulada “Grupo de atletas unidos”), panquecas com frutas (rotulada “Equipe celebrando juntos”), natação em piscina e academia de musculação — nada disso é corrida de rua. Destrói a credibilidade.

- 3 imagens quebradas na galeria (URLs do Unsplash retornam naturalWidth: 0) → ícone de imagem quebrada.

- Contatos placeholder falsos: dois números de WhatsApp diferentes (5519900000000 e 5519999999999) e e-mails fictícios. Um cliente não conseguiria ser contatado.

- Navegação por âncoras (#sobre, #modalidades) funciona só na home. Em /galeria, clicar “Sobre” leva a /galeria#sobre, que não existe → site inutilizável como multipágina.

### 4.2 Moderados

- Páginas órfãs: /sobre, /equipe, /galeria, /resultados, /contato existem mas não há links diretos para elas no menu — o usuário não as descobre.

- CTA “Comece Agora” inconsistente: no header vai para /cadastro; no footer vai para #modalidades.

- Rota /historia retorna 404 (a história está embutida em /sobre).

- H1 da home sem espaço entre palavras para leitores de tela (<br> cola “transformaçãocomeça”).

- Contraste insuficiente nas estatísticas de /resultados (vermelho sobre bege claro) — risco de reprovar WCAG AA.

### 4.3 Menores

- /dashboard/comunicados retorna 404 (não existe no filesystem).

- Link do Instagram (instagram.com/equipeborntorun) precisa ser confirmado.

- Assets padrão do create-next-app (next.svg, vercel.svg, etc.) não foram removidos.

## 5. Funcionalidades: Reais vs. Simuladas vs. Ausentes

### ✅ Reais (conectadas ao Supabase e alinhadas ao schema)

- Cadastro e login (via client Supabase nas páginas de auth).

- Trigger de criação automática de perfil no cadastro.

- Autorização admin server-side ((admin)/layout.tsx).

- CRUD admin de treinos e comunicados (lib/actions/admin.ts).

- Atualização de perfil e upload de avatar (bucket avatars).

- Leitura de treinos em /dashboard/treinos (sem privacidade por aluno).

- Proteção de rotas pelo middleware (redirect para login).

### 🟡 Simuladas / Estáticas (hardcoded)

- Todo o conteúdo das páginas públicas: números (“500+ atletas”, “98%” — que não batem com os dados oficiais), depoimentos, textos.

- Galeria: fotos de Unsplash hardcoded (com URLs quebradas e irrelevantes).

- Formulário de contato: sem backend confirmado (não envia para lugar nenhum verificável).

- Curtidas/comentários no feed principal: valores fixos em 0, com comentário “To implement”.

### ❌ Ausentes / Quebradas

- Build/deploy (falha de tipo).

- Feed principal /dashboard (colunas/FK erradas).

- /dashboard/feed (import quebrado do PostCard).

- Criar post via app/actions/post.ts.

- Curtir e comentar (botões sem handler; actions corretas existem mas estão mortas).

- Criar treino via app/actions/workouts.ts.

- /fotos (coluna inexistente).

- Logout do aluno (rota inexistente).

- Recuperação de senha (redirect/rota errados).

- Remover membro (sem policy DELETE em profiles).

- Privacidade de treino por aluno (não existe no schema; RLS mostra tudo a todos).

- Tela de comunicados dedicada para o aluno.

- Estados de erro/loading/404 customizados.

## 6. Código Ruim / Dívida Técnica

- Duplicação em três camadas (actions, rotas, componentes) — o maior débito. Cada feature tem uma versão certa e uma errada convivendo.

- Código morto: lib/supabase/middleware.ts, actions de app/actions/, lib/actions/feed.ts (não chamadas por nenhum componente), logout() (não usada onde precisaria), tailwind.config.ts.

- any disseminado — mascara erros de tipo.

- Cliente Supabase sem tipos Database — a maior fonte de bugs silenciosos.

- types/index.ts diverge do HANDOVER (não tem treinador) — o correto, mas o código em app/actions ainda usa 'treinador'.

- Sem camada de validação (zod ou similar).

- Sem testes de nenhum tipo (unitário, integração, e2e).

- Documentação divergente e enganosa (HANDOVER.md), que induziria o próximo dev ao erro.

- Telefones e e-mails placeholder espalhados e inconsistentes.

- Histórico Git inútil (um único “big commit”), impossibilitando bisect/rastreio de decisões.

## 7. Riscos e Vulnerabilidades

| Risco | Descrição | Severidade |
| --- | --- | --- |
| Build quebrado | Impossível fazer deploy; qualquer CI falha | 🔴 Crítico |
| Bugs de runtime silenciosos | Sem tipos Database, erros de coluna só aparecem em produção | 🔴 Crítico |
| Falha silenciosa de exclusão | deleteMember não avisa que a RLS bloqueou (falta policy DELETE) | 🟠 Alto |
| profiles_update_admin sem WITH CHECK | UPDATE de admin pode gravar valores fora do escopo pretendido | 🟠 Alto |
| Privacidade de treino inexistente | RLS USING (true) expõe todos os treinos a todos os autenticados (contradiz a UI) | 🟠 Alto |
| Middleware sem reforço de admin | Proteção admin depende só do layout; sem defesa em profundidade | 🟡 Médio |
| Convenção middleware descontinuada | Quebra futura no Next 16+ | 🟡 Médio |
| 2 vulnerabilidades moderadas | postcss transitivo via next (npm audit) | 🟡 Médio |
| Credibilidade / reputação | Imagens irrelevantes e contatos falsos publicados prejudicam um cliente real | 🟠 Alto (negócio) |
| Dados inventados | Estatísticas hardcoded conflitam com os dados oficiais | 🟡 Médio (confiança) |

Nota sobre segredos: a auditoria não encontrou chaves reais versionadas (o .env.local presente contém apenas placeholders). Ainda assim, .env* está corretamente no .gitignore e um .env.example deve ser mantido.

## 8. O Que Pode Ser Removido

- app/actions/post.ts, app/actions/workouts.ts, app/actions/profile.ts (após migrar o que for útil para lib/actions/).

- lib/supabase/middleware.ts (código morto).

- Rotas duplicadas quebradas: app/(dashboard)/dashboard/page.tsx (feed quebrado), app/(dashboard)/treinos/page.tsx, app/(dashboard)/perfil/page.tsx, app/(dashboard)/fotos/page.tsx — após consolidar tudo sob /dashboard/*.

- Componentes concorrentes redundantes: escolher entre CreatePost/NewPostForm e entre ProfileForm/PerfilForm, removendo o perdedor.

- tailwind.config.ts (se optar 100% pela config v4 no CSS) — ou reativá-lo com @config (decisão única).

- Assets padrão do create-next-app em public/ (next.svg, vercel.svg, window.svg, globe.svg, file.svg).

- Imports/variáveis não usados (12 warnings de lint).

## 9. O Que Pode Ser Preservado

- supabase/schema.sql — fonte da verdade do banco (com pequenos ajustes de RLS na Fase 2).

- lib/actions/ — base correta de server actions.

- lib/supabase/client.ts e server.ts — setup SSR correto.

- app/(admin)/layout.tsx — autorização admin correta.

- Tokens --color-btr-* do globals.css — semente do design system.

- Fotos reais em public/ (logo.png, robson-portrait.jpg, robson-running.jpg, team-group.jpg).

- Estrutura de route groups ((public), (auth), (dashboard), (admin)) — boa organização.

- manifest.json — PWA já configurado.

- Home pública — reaproveitável após alinhar tokens e corrigir navegação/CTAs.

## 10. Conclusão e Recomendação

O Born to Run não está pronto para produção e não deve ser deployado no estado atual. Porém, não é um caso de recomeçar do zero: a modelagem de dados e a camada de segurança são bons ativos, e há um conjunto correto de server actions para ancorar a reconstrução.

Recomendação: executar o FABLE_REBUILD_PLAN.md na ordem, começando pela consolidação (eliminar duplicação, escolher a metade correta, fazer o build passar) e pela fundação de dados/segurança (corrigir RLS, decidir modelo de papéis e privacidade), antes de reconstruir design e features. A prioridade zero é transformar um projeto que não compila em um projeto que compila, é honesto no conteúdo e seguro por padrão.

Fim do ABACUS_PROJECT_AUDIT.md — auditoria consolidada. Nenhum código-fonte foi alterado.